BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ VÀ ĐẶT VÉ XE KHÁCH TÍCH HỢP AI NHẰM HỖ TRỢ  GIẢI ĐÁP THÔNG TIN

TÀI LIỆU PROJECT PROPOSAL

GVHD: Lưu Văn Hiền

Nhóm SVTH:

Nguyễn Văn Huy                        27211241093

Đồng Tiến Dũng                         27211223110

Võ Thanh Hải                             27211236863

Trương Công Huỳnh Nhất Trí    27212438003

Tăng Thanh Phong                      2321124107

Đà Nẵng, tháng 10 năm 2025

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | BusBookingAI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng Website quản lý và đặt vé xe khách và tích hợp AI nhằm hỗ trợ giải đáp thông tin. |  |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 17/03/2025 | Ngày kết thúc |  | 15/05/2025 |  |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |  |
| Mentor | ThS. Lưu Văn Hiền Email: Phone: |  |  |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Đồng Tiến Dũng Email: dungdong333@gmail.com Tel: 0393954568 |  |  |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Nguyễn Văn Huy |  | vvaannhhuuyy@gmail.com |  | 0384185536 |
| Thành viên trong đội | Nguyễn Văn Huy |  | vvaannhhuuyy@gmail.com |  | 0384185536 |
|  | Võ Thanh Hải |  | haileomt113@gmail.com |  | 0826319186 |
|  | Trương Công Huỳnh Nhất Trí |  | tritruong17092003@gmail.com |  | 0935615532 |
|  | Tăng Thanh Phong |  | phongthanh.tang1@gmail.com |  | 0988514081 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng Website quản lý và đặt vé xe khách và tích hợp AI nhằm hỗ trợ giải đáp thông tin. |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |
| Người thực hiện | Nguyễn Văn Huy |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Võ Thanh Hải | 18/03/2025 | Bản nháp |
| 1.1 | Võ Thanh Hải | 20/04/2025 | Bản nháp |
| 1.2 | Nguyễn Văn Huy | 5/8/2025 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Lưu Văn Hiền | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Chủ sở hữu | Đồng Tiến Dũng | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Văn Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
| Thành viên | Nguyễn Văn Huy | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Võ Thanh Hải | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Trương Công Huỳnh Nhất Trí | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |
|  | Tăng Thanh Phong | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2025 |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	4

1.1. Mục đích	4

1.2. Phạm vi	4

1.3. Tham khảo	4

2. TỔNG QUAN DỰ ÁN	5

2.1. Lý do chọn đề tài	5

2.2. Định nghĩa dự án	5

2.3. Giải pháp đề xuất	5

2.3.1. Mục tiêu dự án	6

2.3.2. Hoạt động của ứng dụng	6

2.3.3. Các chức năng cơ bản của hệ thống	7

2.3.4. Mô tả	7

2.3.5. Các công nghệ ràng buộc	8

3. KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN	10

3.1. Định nghĩa Scrum	10

3.1.1. Mô tả Scrum	10

3.1.2. The artìacts	11

3.1.3. Process (Quá trình)	12

3.2. Kế hoạch tổng thể	12

3.3. Quản lý tổ chức	13

3.3.1. Nguồn nhân lực	13

3.3.2. Phi nhân lực	14

- GIỚI THIỆU

  - Mục đích

- Mục đích của tài liệu này:

- Xác định yêu cầu, ý tưởng các vấn đề liên quan đến việc xây dựng dự án

- Đưa ra các đề xuất dự án, kế hoạch hành động dự án, kiến trúc, giải pháp thực hiện, bao gồm cả về kế hoạch, phát triển, thực hiện và giám sát dự án.

  - Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và các mốc thời gian quan trọng trong dự án v.v....

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

  - Tham khảo

Bảng 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

| Số TT | Tên tài liệu | Tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Process | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum |
| 2 | HTML, CSS, JS | https://www.w3schools.com/ |
| 3 | PHP | https://www.javatpoint.com/java-tutorial |
| 4 | 4 laravel | https://laravel.com/docs/10.x/releases |

- TỔNG QUAN DỰ ÁN

  - Lý do chọn đề tài

- Việc lựa chọn đề tài “ Xây dựng Website quản lý và đặt vé xe khách tích hợp AI nhằm hỗ trợ giải đáp thông tin “ xuất phát từ nhu cầu thực tiễn trong xã hội hiện nay. Khi công nghệ số phát triển, người dân có xu hướng đặt vé xe trực tuyến thay vì đến bến xe như truyền thống, giúp tiết kiệm thời gian và sai sót. Bên cạnh đó các nhà xe cũng cần một hệ thống quản lý hiện đại để điều hành các tuyến xe, lịch trình, số lượng hành khách và doanh thu, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải.

- Đặc biệt, việc tích hợp AI vào hệ thống giúp tự động hóa việc hỗ trợ khách hàng thông qua chatbot, có tể giải đáp nhanh các câu hỏi về tuyến đường, giá vé lịch trình nâng cao trải nghiệm người dùng. Đề tài “ Xây dựng Website quản lý và đặt vé xe khách tích hợp AI nhằm hỗ trợ giải đáp thông tin “ không chỉ mang tính ứng dụng cao mà còn là cơ hội đề người thực hiện vận dụng và kết hợp nhiều kiến thức về lập trình web, cơ sở dữ liệu,…Đây là đề tài phù hợp với xu hướng công nghệ hiện đại, có tính khả thi cao và tiềm năng phát triển trong thực tế.

  - Định nghĩa dự án

- Dự án “Xây dựng Website quản lý và đặt vé xe khách và tích hợp AI nhằm hỗ trợ giải đáp thông tin” là một hệ thống phần mềm được phát triển trên nền tảng web, cho phép người dùng tra cứu thông tin, đặt vé xe khách trực tuyến và giúp nhà xe quản lý lịch trình, chuyến đi, khách hàng và doanh thu một cách hiệu quả. Hệ thống còn tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), thường dưới dạng chatbot, nhằm tự động trả lời các câu hỏi phổ biến của khách hàng như thời gian khởi hành, điểm đón trả, giá vé, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và tối ưu hóa công tác chăm sóc khách hàng.

  - Giải pháp đề xuất

- “ Xây dựng Website quản lý và đặt vé xe khách và tích hợp AI nhằm hỗ trợ giải đáp thông tin “ được xây dựng dựa trên một số yêu cầu đặc biệt của người dùng như:

- Người dùng đăng nhập vào website có thể xem thông tin, xem vé, mua vé xe trực tuyến và có thể thanh toán thông qua VNPay

- Công nghệ thực hiện: PHP, ReactJS.

- Quy trình phát triển ứng dựng: Quy trình Scrum.

    - Mục tiêu dự án

- Dự ám “Xây dựng Website quản lý và đặt vé xe khách và tích hợp AI nhằm hỗ trợ giải đáp thông tin “ các tính năng cơ bản như:

- Đăng nhập, đăng xuất tài khoản, quản lý thông tin tài khoản.

- Tìm kiếm, xem thông tin, đặt và thanh toán vé xe.

- Việc quản lý thông tin trở nên dễ dàng.

- Thông kê chuyến xe, quản lý lịch trình, quản lý thông tin tài xe cho admin.

- Chatbot hỗ trợ khách hàng.

- V.v…..

    - Hoạt động của ứng dụng

- Hệ thống có 3 tác nhân: Khách vãng lai, khách hàng, Người quản lý hệ thống(Admin).

- Đối với khách vãng lai: khi có nhu cầu muốn tìm kiếm vé và thông tin vé, có thể vào website để tìm kiếm để xem hoặc dùng chatbot để được hỗ trợ.

- Đối với người dùng: khi có nhu cầu đặt vé xe thì người dùng phải đăng kí sau đó đăng nhập để được mua vé.

- Đối với Admin:  khi quản trị kiểm tra các yêu cầu người dùng trên hệ thống, hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu yêu cầu và trả dữ liệu về hệ thống, từ đó hệ thống sẽ phản hồi  đến quản trị.

    - Các chức năng cơ bản của hệ thống

- Đối với người dùng, có thể:

- Đăng nhập.

- Tìm kiếm vé.

- Đặt vé.

- Xem thông tin vé

- Thanh toán.

- Đăng xuất.

- Đối với admin, có thể:

- Tạo các tài khoản.

- Quản lý người dùng.

- Quản lý tài xế.

- Quản lý chuyến xe.

- Quản lý tuyến đường.

- Quản lý phương tiện

- Quản lý thống kê

    - Mô tả

- Hệ thống có 3 tác nhân: Khách vãng lai, khách hàng, Người quản lý hệ thống(Admin).

- Đối với khách vãng lai: khi có nhu cầu muốn tìm kiếm vé và thông tin vé, có thể vào website để tìm kiếm để xem hoặc dùng chatbot để được hỗ trợ.

- Đối với người dùng: khi có nhu cầu đặt vé xe thì người dùng phải đăng kí sau đó đăng nhập để được mua vé.

- Đối với Admin:  khi quản trị kiểm tra các yêu cầu người dùng trên hệ thống, hệ thống sẽ kiểm tra dữ liệu yêu cầu và trả dữ liệu về hệ thống, từ đó hệ thống sẽ phản hồi  đến quản trị.

    - Các công nghệ ràng buộc

      - Kỹ thuật phát triển hệ thống

Nền tảng ứng dụng web:

- Laravel Framework (Backend)

- ReactJS (Frontend)

- RESTful API Architecture

Ngôn ngữ lập trình:

- Backend: PHP 8.1, Laravel 10.x

- Frontend: JavaScript (ES6+), ReactJS 18.x

- Styling: CSS3, SCSS

- Database: SQL

Cơ sở dữ liệu:

- MySQL 8.0

- phpMyAdmin cho quản lý database

- Redis cho caching

Quy trình phát triển:

- Agile/Scrum Methodology

- Git Flow

- CI/CD Pipeline

      - Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Fire Fox v.v..).

- Phần mềm phát triển dự án: Xampp, Git, MySQL,Postman, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

      - Các ràng buộc khác

- Nguồn lực:

- 5 thành viên phát triển

- 1 Project Manager

- 2 Backend Developers

- 1 Frontend Developer

- 1 AI Engineer

- Thời gian:

- Tổng thời gian: 2.5 tháng

- Sprint duration: 2 tuần

- Số sprint: 2 sprints

- Kinh phí:

- Chi phí phát triển: Hạn chế

- Chi phí hosting: Tối thiểu

- Chi phí domain: Tối thiểu

- Chi phí API: Tối thiểu (ClaudeAI API)

- Công nghệ bắt buộc:

- Backend: Laravel Framework

- Frontend: ReactJS

- Database: MySQL

- AI: ClaudeAI API

- Payment: VNPay API

- Yêu cầu bảo mật:

- HTTPS bắt buộc

- Mã hóa dữ liệu nhạy cảm

- Xác thực 2 yếu tố (2FA)

- Bảo vệ CSRF

- SQL Injection Prevention

- KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN

  - Định nghĩa Scrum

- Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quá trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là nước rút kéo dài từ một đến hai tuần cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi Sprint, các bên liên quan và các thánh viên trong nhóm họp lại để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

    - Mô tả Scrum

- Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

- Chủ sở hữu sản phẩm: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

- Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

- Nhóm làm việc tại Scrum: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

3.1.2. The artìacts

- Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

- Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp “Lập kế hoạch Sprint’. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

- Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

3.1.3. Process (Quá trình)

Hình 3.1: Scrum process (Tiến trình Scrum)

  - Kế hoạch tổng thể

Bảng 3.1: Master Plan (Tiến trình Scrum)

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 2 ngày | 17/03/2025 | 18/03/2025 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 1 ngày | 17/03/2025 | 18/03/2025 |
| 1.2 | Tạo tài liệu | 1 ngày | 18/03/2025 | 18/03/2025 |
| 2 | Bắt đầu | 8 ngày | 19/03/2025 | 27/03/2025 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 1 ngày | 19/03/2025 | 19/03/2025 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 7 ngày | 20/03/2025 | 27/03/2025 |
| 3 | Phát triển | 64 ngày | 29/03/2025 | 10/05/2025 |
| 3.1 | Sprint 1 | 22 ngày | 29/03/2025 | 19/04/2025 |
| 3.2 | Sprint 2 | 23 ngày | 18/04/2025 | 10/05/2025 |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | 1 ngày | 10/05/2025 | 11/05/2025 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 2 ngày | 12/05/2025 | 14/05/2025 |

  - Quản lý tổ chức

    - Nguồn nhân lực

Bảng 3.2: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của đội. | Nguyễn Minh Nhật |
| Thành viên trong nhóm | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế, hoàn thiện dần mẫu mã. - Code và kiểm tra ứng dụng. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Đồng Tiến Dũng Võ Thanh Hải Trương Công Huỳnh Nhất Trí Tăng Thanh Phong |
| Nhóm trưởng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Nguyễn Văn Huy |

    - Phi nhân lực

Bảng 3.3. Phi nhân lực

| STT | Danh mục | Mục đích | Tiêu chí (Yes/No) | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận | Ngày mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Development | Yes | 5 |  | 14-05-2025 |
| 2 | PHP | Programing Language | Yes | 1 |  | 14-05-2025 |
| 3 | MySQL, VSCode | Tools | Yes | 2 |  | 14-05-2025 |
| 4 | Laptop | Web Browser | Yes | 5 |  | 14-05-2025 |